🔍

BÁO CÁO AUDIT KỸ THUẬT TOÀN DIỆN

DỰ ÁN SWP391 — HackManager

Hệ thống Quản lý Hackathon

| Thông tin | Chi tiết |
| --- | --- |
| Ngày audit | 06/06/2026 |
| Phạm vi | Full-stack (Spring Boot 3.2.5 + React 19 + SQL Server) |
| Quy mô quét | 21 feature modules, 100+ Java files, 18 DB tables, 50+ React components |
| Vai trò | Technical Mentor & Giám khảo SWP391 |
| Công cụ | Static code analysis, Architecture review, DB schema audit |

TÀI LIỆU MẬT — CHỈ DÀNH CHO NỘI BỘ NHÓM

# MỤC LỤC

Phần 1: Đánh giá Kỹ thuật (Code & Architecture Review)

1.1. Thực hiện tốt (Pros)

1.2. Chưa tốt / Nợ kỹ thuật (Cons & Tech Debt)

Phần 2: Đề xuất Giải pháp chi tiết (Solutions)

Phần 3: Vấn đáp Bảo vệ Dự án (Mock Defense Questions)

Phần 4: Lộ trình Chạy nước rút 2 tuần (Sprint Plan)

Tuần 1: Fix Critical

Tuần 2: Hoàn thiện & Demo

Phụ lục: Tóm tắt Đánh giá Tổng thể

# PHẦN 1: ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT

Code & Architecture Review

## ✅ 1.1. Thực hiện tốt (Pros)

### A. Kiến trúc Backend — Feature-Based (Vertical Slice)

Điểm sáng nổi bật nhất của dự án. Backend tổ chức theo 21 feature modules, mỗi module là một package tự chứa với đầy đủ Entity → Controller → Service (Interface) → ServiceImpl → Repository → DTOs (request/ + response/).

features/

├── auth/              (Controller, Service/Impl, DTOs)

├── hackathon_event/   (Entity, Controller, Service/Impl, Repository, Status enum, DTOs)

├── team/              (7 files)

├── submission/        (6 files)

├── score/             (6 files)

├── judge_assignment/  (6 files)

├── round/             (11 files — bao gồm TeamRoundAdvancement)

├── track/             (8 files — bao gồm TrackMentor)

├── ranking/           (Controller + Service — computed)

├── export/            (Controller + Service — CSV export)

├── audit_log/         (6 files — audit trail)

└── ... (21 modules tổng cộng)

Hầu hết nhóm SWP dùng layer-based (controllers/, services/, repositories/) dẫn đến 1 thư mục chứa 20+ files lẫn lộn. Cách tổ chức feature-based giúp mỗi thành viên sở hữu 1-2 modules, giảm merge conflict, dễ tìm code và dễ test.

### B. Security — Thiết kế đúng hướng

- JWT + Spring Security + BCrypt — Bộ ba chuẩn. Token chứa cả sub (username) và roles claim.

- Two-gate authentication: UserDetailsImpl.isEnabled() trả về user.isVerified() && user.isApproved() — user phải vừa verify OTP, vừa được admin approve mới login được.

- 6 roles: ADMIN, ORGANIZER, JUDGE, GUEST_JUDGE, MENTOR, PARTICIPANT — phân hóa đúng business domain.

- `@EnableMethodSecurity(prePostEnabled = true)` — Cho phép dùng @PreAuthorize ở controller level.

- Refresh Token — Đã implement endpoint /auth/refresh với expiry 7 ngày riêng.

### C. API Design — RESTful + Response Wrapper

- `ApiResponse<T>` — Generic response wrapper chuẩn với success, message, data, hỗ trợ pagination.

- Grouped Swagger/OpenAPI — OpenApiConfig.java chia API thành 9 groups logic.

- `@PreAuthorize` ở controller level — tốt hơn việc chỉ dùng SecurityConfig.

### D. Database — 18 bảng, thiết kế hợp lý

- Đạt 2NF-3NF — Quan hệ logic mạch lạc.

- UNIQUE constraints đúng chỗ: event_registration(event_id, user_id), team(name, event_id), score(judge_id, submission_id, criterion_id).

- ON DELETE CASCADE có chọn lọc — đúng practice.

- Soft delete trên hackathon_event (is_deleted flag).

- Schema patches từ Phase 2 trở đi có IF NOT EXISTS guards — idempotent.

### E. Frontend — React 19 + TypeScript + Tailwind CSS

- Stack hiện đại: React 19, TypeScript, Vite 8, Tailwind CSS 4.

- Route protection theo role với PrivateRoute.tsx.

- Tách page theo role: pages/admin/, pages/judge/, pages/organizer/, etc.

- OTP Verification flow có VerifyOtpPage.tsx.

- 14 service files tách biệt API calls khỏi components.

### F. Điểm tốt khác

- CSV Export với injection protection (CsvExportUtils.java).

- Slug generation cho hackathon URLs (library slugify).

- Audit Log — bảng audit_log + module theo dõi hành động.

- Round Advancement system — bảng team_round_advancement.

- Team Disqualification system — có disqualification_reason, disqualified_at, disqualified_by.

## ❌ 1.2. Chưa tốt / Nợ kỹ thuật (Cons)

### 🔴 C1. Credentials commit thẳng vào Git

File: application.properties

# ĐANG BỊ LỘ TRONG SOURCE CODE:

spring.datasource.password=12345

app.jwt-secret=mysupersecretkeyfor...

spring.mail.password=your-app-password

⚠️ CẢNH BÁO: Dù password là 12345 hay placeholder — pattern lưu secret trong source control là lỗi bảo mật zero-tolerance. Giám khảo hỏi vào là mất điểm ngay.

### 🔴 C2. GUEST_JUDGE không thể chấm điểm — Bug logic nghiêm trọng

File: ScoreController.java — dòng 23

@PreAuthorize("hasRole('JUDGE')")

@PostMapping

public ResponseEntity<ApiResponse<...>> saveScores(...) { ... }

Hệ thống có endpoint /auth/create-guest-judge để tạo judge khách với role GUEST_JUDGE. Nhưng ScoreController chỉ cho phép JUDGE → Guest Judge tạo ra rồi nhưng không chấm điểm được.

### 🔴 C3. Thiếu @Transactional hàng loạt — Race Condition

| Service | Method | Vấn đề |
| --- | --- | --- |
| HackathonEventServiceImpl | create, update, delete, updateStatus | KHÔNG CÓ @Transactional trên bất kỳ method nào |
| EventRegistrationService | registerForEvent() | Race condition: 2 user đăng ký cùng lúc |
| JudgeAssignmentService | assignJudge() | Race condition: duplicate assignment |
| RoundServiceImpl | createRound() | Không có @Transactional |

### 🔴 C4. Không validate State Transition cho Hackathon

updateHackathonEventStatus() chấp nhận MỌI status transition. Hackathon có thể nhảy từ COMPLETED quay lại DRAFT, hoặc CANCELLED → IN_PROGRESS. Không có state machine validation.

public ApiResponse<...> updateHackathonEventStatus(Long id, String status) {

HackathonEvent event = findById(id);

event.setStatus(HackathonStatus.valueOf(status)); // ← Chấp nhận MỌI status

// COMPLETED → DRAFT? OK. CANCELLED → IN_PROGRESS? OK.

}

### 🔴 C5. Submission cross-event — Nộp bài sai hackathon

File: SubmissionServiceImpl.java — L42-50

createSubmission() chỉ findById team và round riêng lẻ, KHÔNG bao giờ so sánh team.getEvent().getId() == round.getHackathonEvent().getId(). Team từ Hackathon A có thể submit vào Round của Hackathon B.

### 🔴 C6. User.setActive() ghi đè approved — Semantic lẫn lộn

public void setActive(boolean active) {

this.approved = active;  // "active" và "approved" là 2 concept khác nhau!

}

Admin deactivate user ≡ admin un-approve user. Hai concept bị conflate thành 1 field.

### 🔴 C7. N+1 Query ở nhiều nơi

| Location | Method | Vấn đề |
| --- | --- | --- |
| TeamServiceImpl L104-107 | getMyTeamForEvent() | findByUserId() → loop → lazy load Team → Event |
| TeamServiceImpl L155-157 | isUserInAnotherTeamInEvent() | Duplicate N+1 pattern |
| TeamInvitationService L150-152 | isUserInAnotherTeamInEvent() | Copy-paste cùng lỗi |
| TeamInvitationService L155-162 | cancelOtherPendingInvitations() | Loop lazy load + save one-by-one |
| MentorshipRequestService L158-163 | findTeamLeader() | LazyInitializationException risk |

### 🔴 C8. RuntimeException tràn lan

Có custom exception ResourceNotFoundException nhưng hầu hết code vẫn throw new RuntimeException(...). Ảnh hưởng:

- AuthServiceImpl: 6 chỗ throw RuntimeException

- RoundServiceImpl, TrackServiceImpl, CriterionServiceImpl, PrizeServiceImpl: 8+ chỗ

- HTTP status code trả về không nhất quán

### 🟡 M1-M10: Các vấn đề mức trung bình

| ID | Vấn đề | Impact |
| --- | --- | --- |
| M1 | Hackathon update ghi đè toàn bộ fields (kể cả null) | Data loss |
| M2 | Missing @Valid trên CriterionController, PrizeController | Bypass validation |
| M3 | CriterionServiceImpl không set maxScore → DB constraint violation | 500 error |
| M4 | 5 Controllers thiếu prefix /api/v1/ (Track, Round, Criterion, TeamMember, Prize) | Inconsistent API |
| M5 | Duplicate Role enums, @Data + manual getters conflicts | Confusion |
| M6 | TeamInvitation expiresAt set nhưng không check | Logic gap |
| M7 | endTime > startTime không validate | Bad data |
| M8 | No pagination trên audit_log, notifications | OOM risk |
| M9 | Audit log ghi TRƯỚC khi save → false entries | Data integrity |
| M10 | Slug collision → 500 error thay vì user-friendly message | UX |

### 🟡 Frontend Issues

| ID | Vấn đề | Severity |
| --- | --- | --- |
| F1 | 7/13 services dùng raw axios + Vite proxy → BREAK khi build production | 🔴 Critical |
| F2 | Hardcoded localhost:8080 ở api.ts, LoginPage.tsx, vite.config.ts | 🔴 Critical |
| F3 | Không có Global State Management (no Redux/Zustand/Context) | 🟡 Medium |
| F4 | Dashboard data hardcoded (mock data, chart 60/40 cố định) | 🟡 Medium |
| F5 | Notification polling 30s thay vì WebSocket | 🟡 Medium |
| F6 | Refresh token lưu nhưng KHÔNG BAO GIỜ dùng | 🟡 Medium |

### 📁 Dead Code & Rác trong repo

| File | Vấn đề |
| --- | --- |
| config/DataInitializer.java | Empty file — 0 bytes |
| features/debug/DebugController.java | Empty file — 0 bytes |
| exception/ErrorDetails.java | Dead code — không ai dùng |
| features/user/UserRole.java | Duplicate của Role.java |
| features/round/new.sh | Shell script lạc trong source Java |
| frontend/trace.txt | 638KB debug file |
| patch.sql | Duplicate nội dung cuối database.sql |

# PHẦN 2: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CHI TIẾT

## S1. Fix Credentials — Environment Variables

Chuyển tất cả secrets ra environment variables:

# application.properties (KHÔNG có secrets)

spring.datasource.url=${DB_URL:jdbc:sqlserver://localhost:1433;...}

spring.datasource.username=${DB_USERNAME:sa}

spring.datasource.password=${DB_PASSWORD}

app.jwt-secret=${JWT_SECRET}

spring.mail.username=${MAIL_USERNAME}

spring.mail.password=${MAIL_PASSWORD}

Tạo .env.example (commit vào Git, không chứa value thực). Thêm *.env, application-*.properties vào .gitignore.

⚠️ CẢNH BÁO: QUAN TRỌNG: Rotate JWT secret vì đã lộ trên Git history.

## S2. Fix GUEST_JUDGE — hasAnyRole

// ScoreController.java

@PreAuthorize("hasAnyRole('JUDGE', 'GUEST_JUDGE')")

@PostMapping

public ResponseEntity<ApiResponse<...>> saveScores(...) { ... }

## S3. Thêm @Transactional

// HackathonEventServiceImpl.java

@Service

@RequiredArgsConstructor

public class HackathonEventServiceImpl implements HackathonEventService {

@Override

@Transactional  // ← THÊM cho mỗi write method

public ApiResponse<HackathonEventResponse> createHackathonEvent(...) { ... }

@Override

@Transactional  // ← THÊM

public ApiResponse<HackathonEventResponse> updateHackathonEvent(...) { ... }

}

Tương tự cho: EventRegistrationService, JudgeAssignmentService, RoundServiceImpl.

## S4. State Machine cho Hackathon Status

// HackathonStatus.java

public enum HackathonStatus {

DRAFT, PENDING, PUBLISHED, IN_PROGRESS, COMPLETED, CANCELLED;

private static final Map<HackathonStatus, Set<HackathonStatus>> VALID_TRANSITIONS = Map.of(

DRAFT,        Set.of(PENDING, CANCELLED),

PENDING,      Set.of(PUBLISHED, DRAFT, CANCELLED),

PUBLISHED,    Set.of(IN_PROGRESS, CANCELLED),

IN_PROGRESS,  Set.of(COMPLETED, CANCELLED),

COMPLETED,    Set.of(),

CANCELLED,    Set.of()

);

public boolean canTransitionTo(HackathonStatus next) {

return VALID_TRANSITIONS.getOrDefault(this, Set.of()).contains(next);

}

}

// HackathonEventServiceImpl.java

if (!event.getStatus().canTransitionTo(newStatus)) {

throw new IllegalStateException(String.format(

"Không thể chuyển từ %s sang %s", event.getStatus(), newStatus));

}

## S5. Fix Submission cross-event

// SubmissionServiceImpl.java

if (!team.getEvent().getId().equals(round.getHackathonEvent().getId())) {

throw new IllegalArgumentException(

"Team không thuộc hackathon của round này");

}

if (round.getEndTime() != null && LocalDateTime.now().isAfter(round.getEndTime())) {

throw new IllegalStateException("Round đã hết thời hạn nộp bài");

}

if ("DISQUALIFIED".equals(team.getStatus())) {

throw new IllegalStateException("Team đã bị loại");

}

## S6. Fix User active/approved

Thêm column is_active riêng, tách logic active vs approved:

ALTER TABLE _user ADD is_active BIT NOT NULL DEFAULT 1;

// User.java — Tách 2 concept

@Column(name = "is_active")

private boolean active = true;

// UserDetailsImpl.java

public boolean isEnabled() {

return user.isVerified() && user.isApproved() && user.isActive();

}

## S7. Fix N+1 Query — Repository-level queries

// TeamMemberRepository.java

@Query("SELECT tm FROM TeamMember tm JOIN FETCH tm.team t JOIN FETCH t.event WHERE tm.user.id = :userId AND t.event.id = :eventId")

Optional<TeamMember> findByUserIdAndEventId(

@Param("userId") Long userId, @Param("eventId") Long eventId);

## S8. Fix RuntimeException — Custom Exceptions

// Tạo thêm exceptions:

public class BadRequestException extends RuntimeException { ... }

public class ConflictException extends RuntimeException { ... }

// Thay thế trong AuthServiceImpl.java:

// TRƯỚC: throw new RuntimeException("Email already exists");

// SAU:   throw new ConflictException("Email đã tồn tại");

## S9. Fix Frontend — Thống nhất API pattern

// services/api.ts

const api = axios.create({

baseURL: import.meta.env.VITE_API_URL || 'http://localhost:8080/api/v1',

});

// FIX: Tất cả 7 services phải dùng `api` instance

// TRƯỚC: import axios from 'axios';

//         axios.get('/submissions', { headers: ... })

// SAU:   import api from './api';

//         api.get('/submissions')

Tạo file .env cho frontend: VITE_API_URL=http://localhost:8080/api/v1

## S10. Fix CriterionServiceImpl — Set maxScore

Criterion criterion = Criterion.builder()

.name(request.getName())

.description(request.getDescription())

.maxScore(request.getMaxScore())     // ← THÊM DÒNG NÀY

.weight(request.getWeight())

.hackathonEvent(event)

.build();

# PHẦN 3: VẤN ĐÁP BẢO VỆ DỰ ÁN

7 câu hỏi giám khảo có thể hỏi — xoáy vào điểm yếu thực tế của code.

## Câu 1: Guest Judge Bug

"Hệ thống có endpoint tạo Guest Judge. Nhưng khi Guest Judge đăng nhập và thử chấm điểm, có chấm được không? Chỉ ra dòng code gây ra vấn đề."

Đáp án: Không chấm được. ScoreController.java L23 dùng @PreAuthorize("hasRole('JUDGE')") nhưng Guest Judge có role GUEST_JUDGE. Spring Security check role exact match. Fix: hasAnyRole('JUDGE', 'GUEST_JUDGE').

## Câu 2: Race Condition khi đăng ký Hackathon

"Nếu 500 người click nút 'Đăng ký' cùng lúc, registerForEvent() có thể tạo duplicate registrations không? Giải thích cụ thể."

Đáp án: Có thể xảy ra vì:

- registerForEvent() check existsByEventIdAndUserId() → false

- Trước khi thread 1 save, thread 2 cũng check → false

- Cả 2 save → DB UNIQUE constraint chặn 1 → nhưng trả 500 thay vì message thân thiện

- Root cause: thiếu @Transactional + proper isolation

## Câu 3: Submission cross-event

"Team 'Alpha' thuộc Hackathon A. Round 3 thuộc Hackathon B. Nếu submit với teamId Alpha + roundId của Hackathon B — hệ thống từ chối chứ?"

Đáp án: Hệ thống KHÔNG từ chối. SubmissionServiceImpl.createSubmission() chỉ findById riêng lẻ, không so sánh team.getEvent().getId() == round.getHackathonEvent().getId().

## Câu 4: State Machine & Deletion Safety

"Hackathon đang IN_PROGRESS, có 20 teams, 50 submissions. Organizer gọi DELETE — chuyện gì xảy ra? Submissions và scores có bị mất?"

Đáp án: deleteHackathonEvent() set is_deleted = true (soft delete). NHƯNG không check trạng thái — IN_PROGRESS vẫn xóa được. Entity có @OneToMany(cascade = ALL, orphanRemoval = true) → hard delete sẽ cascade xóa hết rounds, tracks, criteria.

## Câu 5: Scoring Integrity

"Criteria 'Innovation' có max_score = 10. Judge chấm 999. Hệ thống block không? Judge chấm 2 lần cho cùng submission — chuyện gì xảy ra?"

Đáp án: score_value KHÔNG validate so với max_score → 999 được lưu thành công. Chấm 2 lần: DB UNIQUE constraint chặn → throw DataIntegrityViolationException → 500 error (handler không handle exception này).

## Câu 6: Frontend Production Deploy

"Build frontend bằng npm run build và deploy lên Vercel — 7/13 service files sẽ bị lỗi. Tại sao?"

Đáp án: 7 services dùng raw axios với relative URL (VD: axios.get('/submissions')). Hoạt động nhờ Vite dev proxy. Build production KHÔNG CÓ PROXY → browser gọi https://your-domain.com/submissions → 404. Fix: tất cả phải dùng centralized api instance.

## Câu 7: Deactivate vs Un-approve

"Admin deactivate user XYZ. Sau đó muốn re-activate. Chuyện gì xảy ra? Giải thích method setActive(false)."

Đáp án: User.setActive(false) thực chất gọi this.approved = false. Re-activate phải gọi approve flow → nhưng approve cũng set approved = true → không phân biệt 'approved' vs 'active'. Hai concept khác nhau bị gộp thành 1 field.

# PHẦN 4: LỘ TRÌNH CHẠY NƯỚC RÚT 2 TUẦN

## 📅 TUẦN 1: CỨU CHÁY — Fix Critical (Ngày 1-7)

### Ngày 1: Security & Config

- [P0] Chuyển credentials ra environment variables (S1)

- [P0] Fix GUEST_JUDGE scoring bug (S2) — đổi @PreAuthorize thành hasAnyRole

- [P0] Fix User.setActive() alias (S6) — thêm column is_active

- [P0] Rotate JWT secret (vì đã lộ trên Git history)

### Ngày 2: Transaction & State Machine

- [P0] Thêm @Transactional cho tất cả write operations (S3)

- [P0] Implement State Machine cho Hackathon status (S4)

### Ngày 3: Business Logic Critical Fixes

- [P0] Fix submission cross-event validation (S5)

- [P0] Fix CriterionServiceImpl — thêm maxScore (S10)

- [P0] Fix score validation: check scoreValue <= maxScore

- [P1] Fix hackathon update ghi đè null fields

### Ngày 4: Exception Handling + API Consistency

- [P0] Tạo custom exceptions: BadRequestException, ConflictException (S8)

- [P0] Thay tất cả RuntimeException (15+ chỗ)

- [P1] Fix API path prefix cho 5 Controllers thiếu /api/v1/

- [P1] Thêm @Valid vào CriterionController, PrizeController

### Ngày 5: N+1 Query + Database

- [P1] Fix N+1 trong TeamServiceImpl, TeamInvitationService (S7)

- [P1] Thêm indexes cho FK columns chưa có index

- [P2] Thêm UNIQUE(team_id, user_id) cho team_member

### Ngày 6-7: Frontend Critical Fixes

- [P0] Thống nhất 7 services dùng centralized api instance (S9)

- [P0] Tạo .env file cho frontend

- [P0] Fix LoginPage.tsx bypass api instance

- [P1] Implement refresh token logic

## 📅 TUẦN 2: HOÀN THIỆN & DEMO (Ngày 8-14)

### Ngày 8-9: Validation & Edge Cases

- [P1] Validate endTime > startTime trong Hackathon creation

- [P1] Check team invitation expiration

- [P1] Fix audit log ordering — log AFTER save, not before

- [P1] Handle slug collision — append random suffix

- [P2] Check team member count vs maxTeamSize

### Ngày 10: Code Cleanup

- [P1] Xóa dead code: DataInitializer, DebugController, ErrorDetails, UserRole, new.sh

- [P1] Fix Lombok conflicts: giữ @Data/Builder, xóa manual getters

- [P2] Xóa rác: frontend/trace.txt (638KB), patch.sql duplicate

### Ngày 11: Testing

- [P1] Test Hackathon status transition (valid + invalid)

- [P1] Test GUEST_JUDGE scoring

- [P1] Test submission cross-event validation

- [P1] Test score validation (> maxScore)

- [P1] Test duplicate registration handling

### Ngày 12: Documentation

- [P1] Viết README.md: mô tả, tech stack, setup guide, accounts

- [P2] Thêm Swagger annotations (@Operation, @Tag)

### Ngày 13-14: Demo Prep

- [P0] Chuẩn bị dữ liệu demo: 3-5 hackathons, 10+ teams, submissions, scores, rankings

- [P0] Chạy full flow E2E: ORGANIZER tạo → ADMIN approve → PARTICIPANT đăng ký → tạo team → submit → JUDGE chấm → finalize → leaderboard → prizes

- [P1] Fix Dashboard mock data → hiển thị real data

- [P2] Chuẩn bị slide/script demo

## 📊 ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ

| Hạng mục | Điểm | Nhận xét |
| --- | --- | --- |
| Kiến trúc (Architecture) | ⭐⭐⭐⭐ 8/10 | Feature-based excellent |
| Database Schema | ⭐⭐⭐⭐ 7/10 | 3NF, UNIQUE constraints, soft delete |
| Security Config | ⭐⭐⭐ 5/10 | JWT+BCrypt đúng, credentials lộ, GUEST_JUDGE bug |
| Business Logic | ⭐⭐ 4/10 | Cross-event, no state machine, no deadline check |
| Exception Handling | ⭐⭐⭐ 5/10 | Có GlobalHandler nhưng RuntimeException tràn lan |
| Transaction Management | ⭐⭐ 3/10 | Thiếu @Transactional hàng loạt |
| Performance | ⭐⭐⭐ 5/10 | N+1 queries ở 5 nơi, thiếu indexes |
| Frontend | ⭐⭐⭐ 5/10 | Clean routing, 2 API patterns break production |
| Testing | ⭐⭐ 2/10 | 2 test files, 5 test methods |
| Documentation | ⭐⭐ 3/10 | Requirements docs tốt, README trống |
| Code Quality | ⭐⭐⭐ 5/10 | Duplicate code, dead code |

ĐIỂM TỔNG HIỆN TẠI: 4.7 / 10

✅ Tin tốt: Kiến trúc nền tảng rất tốt. Fix hết Tuần 1 → lên 6.5-7/10. Polish Tuần 2 → lên 7.5-8/10.

⚠️ CẢNH BÁO: Tin xấu: 3 vấn đề giám khảo chắc chắn hỏi: (1) Credentials trong Git, (2) GUEST_JUDGE không chấm được, (3) Submission cross-event. Không fix → rớt vấn đáp.